PHASE 56

# Phase 56 — Les premiers tests des apps web

Construite le 09/10/2026

Ce document est généré. Ne le modifiez pas : toute correction se fait dans brain/ENGINEERING_MANUAL.md, puis on relance la génération. Modifié ici, il se perdrait à la prochaine régénération — et il dirait autre chose que le code.

Le dossier de clôture nommait ce P3 en premier : **admin, operator et

back-office n'avaient aucun test automatisé**. On commence par les deux endroits

où le risque est concentré — la session et son renouvellement.

## Pourquoi là, et pas ailleurs

Une session qui casse ne produit pas d'erreur visible : elle renvoie au login. Ça

ressemble à un problème d'identifiants, et on cherche du côté des comptes. Les

deux défauts déjà payés sur ce terrain en témoignent :

- le back-office ne gardait pas son jeton de renouvellement (corrigé phase

54). Le serveur en renvoyait un depuis toujours ; quitter l'écran un quart

d'heure suffisait à perdre sa session ;

- le panneau d'admin renouvelait en parallèle. Le serveur fait tourner le

jeton — le premier usage le consomme. La page Campagnes lançant deux requêtes

à la fois, la seconde recevait un refus qui passait pour une session morte :

tout était effacé, organisation choisie comprise, et « le dashboard sautait au

clic ».

Les deux correctifs tenaient. Rien ne les gardait.

## Ce que couvrent les 22 tests

Dans l'ordre des priorités demandées par l'audit — connexion, renouvellement,

permissions :

| Propriété | Back-office | Admin |
| --- | --- | --- |
| Le jeton de renouvellement est conservé | ✅ | ✅ |
| clearSession emporte TOUTES les clés | ✅ (3) | ✅ (5, dont l'organisation choisie) |
| Un compte stocké illisible ne fait rien tomber | ✅ | ✅ |
| Un 401 renouvelle puis rejoue, avec le jeton NEUF | ✅ | ✅ |
| UN SEUL renouvellement pour plusieurs 401 simultanés | ✅ | ✅ |
| Un 401 persistant = refus d'ACTION, pas expiration | ✅ | ✅ |
| Un onglet voisin ne déconnecte pas celui-ci | ✅ | ✅ |
| Une connexion refusée n'est pas une session expirée | ✅ | ✅ |
| isSuperAdmin refuse un administrateur de club | ✅ | — |

Preuve du filet, pas confiance : en retirant la conservation du jeton de

renouvellement, six des douze tests du back-office tombent. En retirant le

partage du renouvellement de l'admin, le test des 401 simultanés tombe — et lui

seul. C'est exactement ce qu'on attend d'un test de non-régression : il désigne

le défaut, pas tout le fichier.

## Deux choix de harnais

`jsdom` et non `node`, parce que c'est localStorage qu'on éprouve. Et

aucune bibliothèque de rendu : la logique testée est celle du client d'API,

qui n'en a pas besoin — les histoires Storybook couvrent déjà les composants de

l'admin. Ajouter @testing-library serait du poids pour rien à ce stade.

La même configuration dans les deux apps, volontairement. Deux harnais qui

divergent, c'est une suite qu'on finit par ne plus lancer.

## Ce qui les lance

Rien à changer dans la CI : turbo test prend tout paquet qui déclare un script

test. Elle en lançait deux (backend, mobile), elle en lance quatre — 684 +

12 + 12 + 10 = 718 tests.

C'est aussi ce qui explique le trou : le back-office et l'admin n'avaient pas de

script test, donc turbo test les sautait en silence. Une suite absente ne

fait pas rougir la CI.

## Un test qui ne prouvait rien

Écrit en chemin, et attrapé par son voisin : le test du « conflit d'onglets »

passait pour la mauvaise raison — sa doublure répondait 200 au premier appel,

donc aucun 401 et aucun renouvellement. Seule l'assertion sur le jeton l'a

révélé. Il compte maintenant les appels métier pour que le rejeu soit visible.

À retenir : un test qui passe du premier coup sur un chemin d'erreur mérite

qu'on vérifie qu'il emprunte bien ce chemin.

## Ce qui reste

Le poste opérateur n'a toujours aucun test. Son risque est ailleurs — le

temps réel et la portée buvette — et demande un harnais différent (un faux

serveur Socket.IO). C'est le prochain morceau de ce P3.