PHASE 15

# Phase 15 — Dashboard Manager (analytics org/événement, lecture seule)

Construite le 2026-06-07

Ce document est généré. Ne le modifiez pas : toute correction se fait dans brain/ENGINEERING_MANUAL.md, puis on relance la génération. Modifié ici, il se perdrait à la prochaine régénération — et il dirait autre chose que le code.

## What Was Built

Première brique d'analytics manager, entièrement lecture seule (aucune migration, aucune écriture) :

- Module backend `stats` — deux endpoints JWT : GET /api/v1/organizations/:orgId/stats (vue org + rollup par événement) et GET /api/v1/events/:eventId/stats (analytics d'un événement).

- Dashboard admin réécrit — de simple lanceur de navigation à tableau de bord opérationnel de l'organisation (KPIs CA + performance par événement).

- Bloc stats par événement — carte 📊 sur la fiche events/[id] (KPIs, répartition par statut, top produits).

## Why

- Le manager était aveugle. Le board opérateur (Phase 11.4) est riche en temps réel, le back office (Phase 14.5) sert le SUPER_ADMIN — mais le gérant de club (le client payant) n'avait aucune vue chiffrée. C'est le plus gros trou fonctionnel visible.

- Réconciliation des chiffres. En réutilisant exactement la règle de CA de BackofficeService, le CA vu par le manager et le CA vu par le SUPER_ADMIN sont les mêmes — pas deux vérités divergentes.

- Zéro risque sur l'existant. Pure agrégation : pas de schéma, pas de write, pas de dépendance. Le risque est confiné à la lecture.

## How It Works

Règle de revenu (source unique). Une commande compte au CA uniquement si paymentStatus = SUCCEEDED. Order.totalCents est TTC. CA HT = round(CA TTC / (1 + vatRate)), où vatRate vient de la config app.reporting.vatRate (garde NaN/négatif → fallback 0.1). Le constructeur du service fige this.vatRate une fois.

Org overview (`getOrgOverview`). requireOrgAccess(MANAGE_ROLES) d'abord, puis un seul Promise.all de trois requêtes :

- order.aggregate (organizationId + SUCCEEDED) → _sum.totalCents (CA TTC) + _count._all (nb commandes) ;

- event.findMany (events de l'org, orderBy startAt desc) ;

- order.groupBy by eventId (mêmes filtres) → revenu par événement, rangé dans une Map.

activeEventsCount = events avec startAt ≤ now ≤ endAt (calculé en mémoire, pas une requête de plus). Le panier moyen est dérivé du CA et du nb commandes (garde division-par-zéro → 0).

Event stats (`getEventStats`). event.findUnique d'abord → 404 si inconnu (avant tout check d'accès, pour ne pas révéler l'appartenance org), puis requireOrgAccess(MANAGE_ROLES) sur event.organizationId. Ensuite Promise.all de :

- order.aggregate (CA + count) ;

- order.groupBy by status → fusionné dans un objet zéro-seedé sur Object.values(OrderStatus) (les 8 statuts présents même à 0) ;

- orderItem.groupBy by [productId, productNameSnapshot], filtré via la relation order: { eventId, paymentStatus: SUCCEEDED }, orderBy _sum.quantity desc, take 10 → top produits (name = productNameSnapshot, revenueCents = _sum.lineTotalCents).

Gating. Les deux méthodes passent par requireOrgAccess(prisma, userId, orgId, MANAGE_ROLES) (= [ORG_ADMIN, MANAGER]). Le CA est sensible → OPERATOR/MARKETING reçoivent 403 (message « Access denied… »). SUPER_ADMIN bypass (globalRole vérifié en DB).

Front admin — dégradation propre. Le /dashboard est la landing de tous les admins, y compris OPERATOR/MARKETING. Les deux surfaces testent /access denied/i sur le message d'erreur : si refusé → carte « Statistiques réservées aux managers » (jamais une page cassée). Sur events/[id], le fetch stats est isolé du Promise.all principal (load()) avec ses propres états (statsLoading/statsDenied/statsError) → un 403 manager-only n'altère pas le reste de la fiche (déjà fonctionnelle).

## Code References

- backend/src/modules/stats/stats.service.ts — getOrgOverview, getEventStats, toHtCents, averageBasket ; interfaces RevenueBlock/BasketBlock/OrgEventStat/OrgStatsOverview/TopProduct/EventStats.

- backend/src/modules/stats/stats.controller.ts — base path vide, GET organizations/:orgId/stats + GET events/:eventId/stats (ParseUUIDPipe, @CurrentUser().sub).

- backend/src/modules/stats/stats.module.ts — wiring provider/controller.

- backend/src/modules/stats/stats.service.spec.ts — 7 cas (math CA, merge rollup + « en cours », org vide, refus OPERATOR sans requête revenu, breakdown + top produits, 404 avant accès, non-membre 403).

- backend/src/app.module.ts — StatsModule enregistré.

- apps/admin/src/lib/api/admin-client.ts — types stats + apiGetOrgStats / apiGetEventStats (statut typé via l'union OperatorOrderStatus).

- apps/admin/src/app/(admin)/dashboard/page.tsx — réécriture (KPIs org, EventRow/Metric, isActive, InfoCard denied).

- apps/admin/src/app/(admin)/events/[id]/page.tsx — carte stats (StatTile, STATUS_ORDER, ORDER_STATUS_LABEL/STYLE), effet isolé.

## Data Flow

- Dashboard admin monte → apiGetOrgStats(getOrgId()) → GET /organizations/:orgId/stats → requireOrgAccess(MANAGE_ROLES) → 3 requêtes Prisma agrégées → OrgStatsOverview → KPIs + liste événements (badge « ● En cours » recalculé client via isActive(ev, now)).

- Fiche événement monte → effet séparé apiGetEventStats(eventId) → GET /events/:eventId/stats → findUnique (404) → requireOrgAccess (403) → 3 requêtes agrégées → EventStats → carte 📊 (KPIs + chips statut zéro-seedés + top produits).

- Erreur 403 sur l'une ou l'autre → /access denied/i → état denied → carte « réservé aux managers » (pas de crash).

## Dependencies

- requireOrgAccess + MANAGE_ROLES (common/helpers/require-org-access), PrismaService, ConfigService (clé app.reporting.vatRate), JwtAuthGuard, CurrentUser/JwtPayload, enums OrderStatus/PaymentStatus — tous préexistants.

- Front : OperatorOrderStatus (union déjà dans admin-client.ts) réutilisée pour ordersByStatus → pas de nouvel import d'enum. Styles BRAND inline (pas de KpiCard partagé). Intl.NumberFormat('fr-FR', { style:'currency', currency:'EUR' }) pour l'argent.

- Aucune dépendance npm ajoutée, aucune migration.

## Tests and Verification

- Backend : 26 suites / 313 tests (306 → +7) · typecheck exit 0 · lint 0. Le spec mocke Prisma (user/organizationMember/order.{aggregate,groupBy}/orderItem.groupBy/event.{findMany,findUnique}) + ConfigService.get → 0.1.

- Admin : typecheck exit 0 · lint 0 · build ✓ (15 routes · /dashboard 4.97 kB · /events/[id] 8.71 kB).

- Opérateur (régression, non touché) : typecheck exit 0 · lint 0.

## Risks and Safe Change Rules

- Ne jamais compter une commande non `SUCCEEDED` dans le CA. Tout nouveau calcul de revenu doit filtrer paymentStatus = SUCCEEDED — sinon les chiffres manager divergent du back office. C'est la règle invariante.

- HT toujours dérivé de TTC : round(TTC / (1 + vatRate)). Ne pas stocker un HT séparé ni changer l'arrondi sans aligner BackofficeService en même temps (les deux doivent réconcilier au centime).

- Garder le gating MANAGE_ROLES. Le CA est sensible ; n'élargis pas à OPERATOR/MARKETING. Si une vue non-sensible (ex. nb commandes seul) doit s'ouvrir, créer un endpoint distinct plutôt que d'affaiblir celui-ci.

- 404 avant 403 sur getEventStats : conserver cet ordre (ne pas révéler l'existence/appartenance d'un événement à un non-membre).

- Zéro-seed des statuts : si la state machine gagne un statut, Object.values(OrderStatus) le couvre automatiquement côté backend — mais penser à ajouter son label/style dans events/[id] (ORDER_STATUS_LABEL/STYLE) et l'ordre STATUS_ORDER, sinon il s'affiche brut/sans style.

- Fetch stats isolé sur la fiche événement : garder l'effet séparé du Promise.all de load(). Le fusionner ferait qu'un 403 manager-only casserait toute la fiche.

- Lecture seule : ne jamais introduire d'écriture dans ce module. Toute mutation appartient aux modules métier (orders, events…).

## Debugging Notes

- Dashboard manager affiche « réservé aux managers » alors qu'on est ORGADMIN/MANAGER : vérifier que `adminorg_id (localStorage) pointe bien sur une org où l'utilisateur est membre avec ce rôle — le 403 vient de requireOrgAccess`, pas de l'UI.

- Tous les chiffres à 0 : org sans commande `SUCCEEDED` (les commandes PENDING/FAILED ne comptent pas, par design). Vérifier paymentStatus en base, pas seulement l'existence de commandes.

- CA HT qui ne « tombe pas rond » : normal, round(TTC/1.10) ; comparer au back office, pas à un calcul TVA manuel.

- Top produits vide alors qu'il y a des ventes : orderItem.groupBy filtre par order: { eventId, paymentStatus: SUCCEEDED } — si les commandes ne sont pas SUCCEEDED, aucune ligne ne remonte.

- activeEventsCount à 0 avec un événement « en cours » : la fenêtre est startAt ≤ now ≤ endAt en UTC ; vérifier les fuseaux/startAt/endAt de l'événement.

- 404 sur /events/:id/stats : l'UUID est validé par ParseUUIDPipe (400 si malformé) puis findUnique (404 si absent) — distinguer les deux selon le code HTTP.