PHASE 19

# Phase 19 — État live des commandes + « Je suis arrivé »

Construite le 2026-08-10

Ce document est généré. Ne le modifiez pas : toute correction se fait dans brain/ENGINEERING_MANUAL.md, puis on relance la génération. Modifié ici, il se perdrait à la prochaine régénération — et il dirait autre chose que le code.

## What Was Built

Deux blocs côté parcours client :

- État live dans « Mes commandes » : le statut de chaque commande est résumé en 3 étapes visibles (Reçue → Préparation → Prête), coloré (orange en préparation, vert quand prête), avec le créneau de retrait affiché à côté et un rafraîchissement automatique.

- « Je suis arrivé » : le client signale sa présence au point de retrait depuis l'app ; la carte de sa commande se met à pulser sur le board de la buvette.

## Why It Was Built

- Le client ne savait pas où en était sa commande sans ouvrir un écran de suivi séparé (lui-même stubbé dans le build livré).

- En rush, la buvette ne sait pas qui est physiquement devant le comptoir : préparer en priorité une commande dont le client attend évite les plats qui refroidissent et la file qui s'allonge.

## How It Works

- OrderHistoryScreen charge GET /orders, mappe chaque statut backend sur une des 3 phases client, et ne sonde toutes les 10 s que s'il reste au moins une commande en cours (une liste 100 % terminée est figée — batterie/réseau).

- Le backend expose le créneau de la commande avec uniquement les champs utiles au client ; il reflète une éventuelle réassignation de créneau.

- « Je suis arrivé » appelle POST /orders/:id/arrived. Le serveur horodate customerArrivedAt, ne touche pas au statut (le cycle de vie reste piloté par la buvette) et émet un événement realtime dédié.

- Le board opérateur reçoit customer_arrived, met à jour la commande en place (quelle que soit sa colonne) et la carte pulse.

## Code References

- backend/prisma/schema.prisma:626 — Order.customerArrivedAt (horodatage, pas booléen : permet de trier par ancienneté d'attente).

- backend/src/modules/orders/orders.service.ts:476 — markCustomerArrived : propriété, statuts autorisés, idempotence, émission.

- backend/src/modules/orders/orders.controller.ts:95 — route POST /orders/:id/arrived.

- backend/src/modules/orders/orders.controller.ts:46 — CUSTOMER_SLOT_SELECT : champs de créneau exposés au client (capacity/currentLoad restent internes).

- backend/src/modules/realtime/realtime.service.ts:117 — emitCustomerArrived (événement dédié + ciblage organisation/event/supplier).

- backend/prisma/migrations/20260728phase19ordercustomerarrived/migration.sql:1 — ajout de customer_arrived_at.

- apps/mobile/src/screens/order-history.screen.tsx:26 — LIVE_POLL_MS (cadence du suivi live).

- apps/mobile/src/screens/order-history.screen.tsx:48 — STATUS_UI : mapping statut backend → phase/couleur/libellé.

- apps/mobile/src/screens/order-history.screen.tsx:109 — markArrived : maj optimiste + rollback si l'appel échoue.

- apps/mobile/src/screens/order-history.screen.tsx:290 — pickupLabel : créneau, label du club, ou « dès que prête ».

- apps/operator/src/hooks/useDashboard.ts:105 — réducteur CUSTOMER_ARRIVED (horodate la commande où qu'elle soit dans le board).

- apps/operator/src/components/OrderCard.tsx:67 — bascule visuelle arrived (bordure + classe de pulsation).

- apps/operator/src/app/globals.css:23 — keyframes breakeat-arrived-pulse + neutralisation sous prefers-reduced-motion.

## Data Flow

OrderHistoryScreen → GET /orders (avec slot) → cartes colorées. Bouton → POST /orders/:id/arrived → orders.service écrit customerArrivedAt → realtime.service émet customer_arrived → socket opérateur → useDashboard réducteur → OrderCard pulse. Le statut de la commande ne circule pas dans ce flux : il n'est pas modifié.

## Dependencies

Interne : orders, realtime, store cart, lib/alert, lib/api/mobile-api. Externe : socket.io (opérateur), react-native (Animated, Switch), Prisma.

## Tests and Verification

- jest orders realtime → 107/107.

- Bout en bout (backend local + preview web) : PAID → PREPARING → READY sans action utilisateur (poll 10 s) ; couleurs mesurées dans le DOM rgb(252,64,2) (orange) et rgb(22,163,74) (vert) ; créneau « Retrait 16:34 – 16:54 » ; clic → badge + customer_arrived_at persisté en base ; 2ᵉ POST → même horodatage ; commande PICKED_UP → 400.

## Risks and Safe Change Rules

- Ne pas remplacer `customer_arrived` par `order_updated` : le board applique une maj optimiste sur nextStatus et ignorerait un événement sans changement de statut.

- « Je suis arrivé » ne doit jamais changer le statut : le cycle de vie appartient à la buvette (state machine).

- Ajouter un champ au créneau exposé au client passe par CUSTOMER_SLOT_SELECT — ne pas renvoyer l'objet slot entier (capacity/currentLoad sont des données d'exploitation).

- Le poll s'arrête quand toutes les commandes sont terminées : si l'on ajoute un statut « en cours », l'ajouter aussi à isLive, sinon le suivi se fige.

## Debugging Notes

- Carte qui ne pulse pas : vérifier que customer_arrived est bien dans la liste d'écoute du socket-client, puis que customerArrivedAt remonte dans le payload dashboard (il transite via le spread des champs scalaires de Order).

- « Signalement impossible » côté app : le détail réel est dans console.warn('apiMarkArrived a échoué', …) ; l'UI est volontairement revenue à l'état précédent (rollback).