BREAK EAT

PHASE 12 — ADMIN V1 COMPLET

Technical Brief for Claude Code & Codex

02/06/2026 — Version 2 (post-audit, blocs 12.1-12.9)

# 1. Vue d'ensemble de la Phase 12

Phase 12 complete le panel d'administration pour couvrir tout le flux de demonstration : creation de lieux, fournisseurs avec catalogue complet, evenements enrichis, wizard demo, gestion d'equipe, branding, et dashboard operateur filtre par fournisseur.

| Blocs | 12.1 Lieux ¦ 12.2 Fournisseurs ¦ 12.3 Catalogue ¦ 12.4 Evenement enrichi ¦ 12.5 Demo wizard ¦ 12.6 Operator home ¦ 12.7 Equipe ¦ 12.8 Branding ¦ 12.9 Dashboard filtre |
| --- | --- |
| Status | Phase terminee + auditee (post-audit v2) |
| Tests | 273/273 NestJS passent ¦ TypeScript 0 erreurs |
| Correction audit | P1 securite fixe (supplierId enforcement) ¦ P2 branding fix (effacement logo) |

# 2. Evolutions du Schema Prisma

Phase 12 ajoute plusieurs migrations Prisma sur le modele existant.

| Modele | Champs ajoutes | Notes |
| --- | --- | --- |
| OrganizationMember | supplierId String? | FK vers Supplier. onDelete: SetNull. Null si pas d'assignation. |
| Supplier | assignedOperators [] | Relation inverse vers OrganizationMember. |
| Organization | logoUrl, primaryColor, description | Branding V1 — URL seulement, pas de upload. |
| Event | description, logoUrl, primaryColor | Meme champs branding que Organization. |

# 3. BLOC 12.1 — Lieux (Venues) CRUD

BLOC 12.1 — Venues CRUD admin

## Objectif

Permettre la creation et la liste des lieux (salles, stades) depuis l'admin panel. Un lieu est un prerequis pour creer un evenement.

## Routes backend

|  | Route | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | /organizations/:id/venues | Liste tous les lieux de l'organisation |
| POST | /organizations/:id/venues | Cree un lieu (name, address, timezone?) |

## Page admin

- Liste des lieux avec adresse et statut

- Formulaire creation en bas de page (nom, adresse, timezone optionnel)

apps/admin/src/app/(admin)/venues/page.tsx

# 4. BLOCS 12.2 + 12.3 — Fournisseurs et Catalogue

BLOC 12.2 + 12.3 — Fournisseurs admin + categories + produits

## Routes backend

|  | Route | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | /organizations/:id/suppliers | Liste fournisseurs de l'org |
| POST | /organizations/:id/suppliers | Cree un fournisseur (name, preparationZone?) |
| GET | /organizations/:id/suppliers/:sid/products | Liste produits d'un fournisseur |
| POST | /organizations/:id/suppliers/:sid/products | Cree un produit (name, price, categoryId, description?) |
| DELETE | /organizations/:id/suppliers/:sid/products/:pid | Supprime un produit |
| GET | /organizations/:id/categories | Liste categories de l'org |
| POST | /organizations/:id/categories | Cree une categorie (name, sortOrder?) |

## Page fournisseur detail (/suppliers/[id])

- Deux sections : Categories (creation) et Produits (creation + suppression)

- Produit : nom, prix (en centimes), categorie, description optionnelle

- Suppression produit avec confirmation confirm()

apps/admin/src/app/(admin)/suppliers/[id]/page.tsx

# 5. BLOC 12.4 — Evenement enrichi (Points de retrait, Creneaux, QR)

BLOC 12.4 — Event detail : pickup points, slots, QR code, branding

## Sections de la page /events/[id]

- Statut evenement : select + bouton PATCH /events/:id/status

- Fournisseurs attaches : list + bouton attacher/detacher

- Creation fournisseur rapide depuis la page evenement

- Points de retrait : creation (nom + lieu) et liste

- Creneaux horaires : creation (startAt, endAt, capacity) + suppression

- Branding : description, logoUrl (avec preview), color picker + input hex

## Routes backup

|  | Route | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | /organizations/:id/pickup-points | Liste points de retrait (filtrable par eventId, venueId) |
| POST | /organizations/:id/pickup-points | Cree un point de retrait |
| GET | /events/:id/slots | Liste creneaux d'un evenement |
| POST | /events/:id/slots | Cree un creneau |
| DELETE | /events/:id/slots/:slotId | Supprime un creneau |
| PATCH | /organizations/:id/events/:eid/status | Change le statut de l'evenement |

apps/admin/src/app/(admin)/events/[id]/page.tsx

# 6. BLOC 12.5 — Demo Setup Wizard

BLOC 12.5 — Wizard creation demo "Spartiates" en 1 clic

Page /demo-setup : execute en sequence 9 etapes pour creer un environnement de demo complet, pret pour une demonstration en direct.

## Etapes du wizard

| # | Etape | Action |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lieu | Cree "Patinoire des Spartiates" avec adresse et timezone |
| 2 | Evenement | Cree "Match Spartiates vs Aigles" avec dates relatives |
| 3 | Fournisseur | Cree "Buvette Nord" rattachee a l'org |
| 4 | Attachement | Attache Buvette Nord a l'evenement |
| 5 | Categories | Cree "Boissons" et "Snacks" |
| 6 | Produits | Cree Coca-Cola, Hot-Dog, Biere Pression |
| 7 | Points retrait | Cree 2 points de retrait pour l'evenement |
| 8 | Creneaux | Cree des creneaux horaires sur la duree de l'evenement |
| 9 | Activation | Passe le statut de l'evenement de DRAFT a ACTIVE |

## Resultat affiché

- URL de l'evenement : /events/[eventId]

- URL du dashboard operateur : /dashboard/[eventId] (port 3002)

- Status de chaque etape : pending / running / ok / error (avec message)

apps/admin/src/app/(admin)/demo-setup/page.tsx

# 7. BLOC 12.6 — Operator Home V2

BLOC 12.6 — Operateur : selection d'evenement + badge fournisseur

L'app operateur (apps/operator, port 3002) remplace l'ancienne page statique par une interface de selection d'evenement dynamique.

## Flux utilisateur

- L'operateur se connecte (email + password)

- L'app appelle GET /auth/me/memberships pour obtenir l'organisation et le fournisseur assigne

- La liste des evenements actifs de l'organisation est affichee

- L'operateur clique sur un evenement pour acceder au dashboard des commandes

- Si l'operateur a un fournisseur assigne : badge "Buvette Nord" affiché en permanence

## Stockage localStorage

- operator_token — JWT access token

- operator_supplier_id — UUID du fournisseur assigne (ou absent)

- operator_supplier_name — Nom affiché dans le badge

apps/operator/src/app/page.tsx

# 8. BLOC 12.7 — Gestion d'equipe et invitation par email

BLOC 12.7 — Team management : invite par email + assignation fournisseur

## Probleme resolu

Avant ce bloc, ajouter un membre d'organisation necessitait de connaitre son UUID. Les operateurs ne pouvaient pas etre associes a un fournisseur specifique.

## Schema

OrganizationMember.supplierId String? — FK nullable vers Supplier. onDelete: SetNull (si le fournisseur est supprime, l'assignation est effacee automatiquement).

## Nouveau endpoint : invitation par email

|  | Route | Description |
| --- | --- | --- |
| GET | /organizations/:id/members | Liste membres enrichis (user.email, user.displayName, supplier) |
| POST | /organizations/:id/invite | Invite par email (email, role, supplierId?) — 404 si email inconnu |
| DELETE | /organizations/:id/members/:memberId | Retire un membre (impossible de se retirer soi-meme) |

## InviteMemberDto

email: string (@IsEmail)

role: OrgRole (@IsEnum)

supplierId?: string | undefined (@IsOptional @IsUUID)

## Validation supplementaire dans inviteByEmail()

- Cherche l'utilisateur par email.toLowerCase()

- NotFoundException avec message francais si email pas trouve

- ConflictException si l'utilisateur est deja membre

- Verifie que le supplierId (si fourni) appartient bien a l'organisation

## Page /team

- Tableau : displayName, email, role badge colore, fournisseur assigne, bouton Retirer

- Formulaire invitation : email, role, select fournisseur (affiche uniquement si role = OPERATOR)

- Promise.all pour charger membres + fournisseurs en parallele

apps/admin/src/app/(admin)/team/page.tsx

backend/src/modules/organizations/dto/invite-member.dto.ts

backend/src/modules/organizations/organizations.service.ts — inviteByEmail(), getMembers(), removeMember()

# 9. BLOC 12.8 — Branding (logo, couleur, description)

BLOC 12.8 — Branding V1 : logoUrl, primaryColor, description sur Org et Event

## Champs ajoutes

- logoUrl String? — URL HTTPS vers l'image du logo (validation @IsUrl)

- primaryColor String? — code hex 6 chiffres (#FF5500) (validation @Matches regex)

- description String? — texte libre, max 2000 caracteres

## UpdateOrgBrandingDto

Tous les champs optionnels. PATCH semantique : seuls les champs fournis sont mis a jour.

- Envoyer champ absent = ne pas modifier ce champ (undefined)

- Envoyer champ vide '' = effacer le champ (transforme en null par @Transform)

- Envoyer URL valide = mettre a jour

## Fix audit P2 : effacement du logo

Bug initial : @IsUrl() rejetait les chaines vides. Fix : @Transform(('' -> null)) ajoute sur logoUrl, primaryColor, description dans les deux DTOs. @IsOptional() accepte null et saute les validators suivants.

backend/src/modules/organizations/dto/update-org-branding.dto.ts — @Transform + types string | null

backend/src/modules/events/dto/update-event.dto.ts — meme correction

## Interface admin

- Organization detail : section Branding avec logo preview (img + onError), color picker natif + input hex, textarea description

- Event detail : meme section Branding, pre-remplie depuis les donnees de l'evenement

apps/admin/src/app/(admin)/organizations/[id]/page.tsx — handleSaveBranding()

apps/admin/src/app/(admin)/events/[id]/page.tsx — handleSaveBranding()

# 10. BLOC 12.9 — Dashboard Operateur Filtre par Fournisseur

BLOC 12.9 — Dashboard filtre : operateur ne voit que son fournisseur

## Probleme resolu

Un operateur de "Buvette Nord" voyait les commandes de tous les fournisseurs de l'evenement, y compris celles de "Buvette Sud".

## Solution : enforcement cote backend (post-audit P1)

Critique : l'enforcement doit etre cote BACKEND, pas seulement cote UI. Le query param ?supplierId peut etre retire ou modifie par l'operateur.

CORRECTION AUDIT P1 — Securite Avant le fix : un operateur avec supplierId pouvait retirer ?supplierId= de l'URL et voir toutes les commandes. Apres le fix : findDashboard() lit membership.supplierId depuis la DB. Si l'operateur a un fournisseur assigne, il est TOUJOURS applique, peu importe le query param.

## Logique d'enforcement

const effectiveSupplierId = membership.supplierId ?? supplierId ?? undefined;

Si membership.supplierId est non-null (operateur assigne) -> toujours utilise. Si null (operateur non assigne) -> query param optionnel utilise. Les deux cas sont geres.

## Flux complet

- 1. Operateur se connecte -> app lit membership.supplierId depuis /auth/me/memberships

- 2. Stocke operator_supplier_id dans localStorage

- 3. Dashboard appelle GET /orders/event/:id/dashboard?supplierId=<uuid>

- 4. Backend verifie membership depuis DB, applique l'enforcement

- 5. Seules les commandes du fournisseur assigne sont retournees

## Fichiers cles

backend/src/modules/orders/orders.controller.ts — findDashboard() avec enforcement

backend/src/modules/orders/orders.service.ts — findDashboardByEvent(eventId, supplierId?)

apps/operator/src/lib/api/orders-client.ts — fetchDashboard(eventId, token, supplierId?)

apps/operator/src/hooks/useDashboard.ts — option supplierId? transmise a fetchDashboard

apps/operator/src/app/dashboard/[eventId]/page.tsx — lit operator_supplier_id depuis localStorage

# 11. Resultats de l'Audit Phase 12

## Tableau des findings

| P | Zone | Description | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Securite | supplierId query param non enforced en backend — operateur pouvait voir tous les fournisseurs | CORRIGE |
| P2 | Branding DTO | @IsUrl() rejetait '' — impossible d'effacer un logo une fois defini | CORRIGE |
| P2 | Team | Pas d'endpoint PATCH pour modifier le role/fournisseur d'un membre existant (suppression+re-invitation requise) | Backlog P13 |
| P2 | Operator app | supplierId en localStorage peut devenir obsolete si l'admin change l'assignation sans que l'operateur se reconnecte | Backlog |
| P3 | Operator page | window.location.href au lieu de router.push() — cause un rechargement complet | Backlog |

# 12. Tests et Verification

| Suite de tests | Tests | Statut | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| orders.service.spec.ts | 86 | PASS | findDashboardByEvent + transitions |
| organizations.service.spec.ts | 35 | PASS | inviteByEmail, getMembers, removeMember, updateBranding |
| events.service.spec.ts | 28 | PASS | update() avec branding fields |
| users.service.spec.ts | 18 | PASS | findByIdWithMemberships |
| Toutes les suites | 273 | PASS | Aucune regression |

# 13. Regles de modification

- Ne jamais modifier l'ordre des decorateurs @Transform -> @IsUrl (class-transformer execute dans l'ordre de declaration)

- L'enforcement supplierId dans findDashboard() lit toujours la DB — ne pas optimiser avec un cache localStorage

- Les champs branding sont nullable en DB (String?) — les Prisma queries doivent accepter null

- inviteByEmail() valide que le supplierId fourni appartient a l'organisation — ne pas retirer cette validation

- removeMember() a une protection contre l'auto-suppression — ne pas retirer

- Apres chaque modification de schema.prisma : npx prisma generate pour regenerer le client