BRAT EAT

PHASE 1 — FOUNDATION

Technical Brief — Claude Code & Codex

25/05/2026  |  V1 Source of Truth

# 1. Objectif de la Phase 1

La Phase 1 ne contient aucune logique métier. Elle produit uniquement les fondations techniques sur lesquelles toutes les phases suivantes vont s'appuyer.

Règle absolue : tous les apps démarrent localement, le health check backend répond, TypeScript strict est activé partout.

# 2. Stack Technique Validée

| Composant | Choix |
| --- | --- |

| Monorepo | Turborepo |
| --- | --- |

| Package manager | pnpm (workspaces) |
| --- | --- |

| Backend | NestJS + TypeScript strict |
| --- | --- |

| Mobile | React Native CLI + TypeScript strict |
| --- | --- |

| Admin web | Next.js 14 + TypeScript strict |
| --- | --- |

| Operator web | Next.js 14 + TypeScript strict |
| --- | --- |

| Base de données locale | PostgreSQL 16 (Docker) |
| --- | --- |

| Cache local | Redis 7 (Docker) |
| --- | --- |

| CI/CD | GitHub Actions |
| --- | --- |

| Monitoring | Sentry (initialisé, pas configuré en détail) |
| --- | --- |

# 3. Structure du Monorepo

brat-eat/

├── apps/

│   ├── mobile/       ← React Native CLI + TypeScript strict

│   ├── admin/        ← Next.js 14 + TypeScript strict

│   └── operator/     ← Next.js 14 + TypeScript strict

├── backend/          ← NestJS + TypeScript strict

├── brain/            ← Source of truth (déjà existant)

├── pnpm-workspace.yaml

├── turbo.json

├── docker-compose.yml

├── .env.example

└── .github/

└── workflows/

└── ci.yml

# 4. Backend NestJS — Livrables

- GET /health  →  répond { status: "ok", timestamp: ISO-date }

- ConfigModule global pour toutes les variables d'environnement

- Logging structuré (NestJS Logger ou Pino)

- Sentry initialisé (capture les erreurs backend non gérées)

- TypeScript strict mode activé (tsconfig strict: true)

- ESLint + Prettier configurés

Hors scope Phase 1 : aucune entité, aucun module métier, aucune table de base de données.

# 5. Mobile React Native CLI — Livrables

- Projet initialisé avec template TypeScript

- React Navigation Native Stack installé, navigation shell vide (placeholder screens)

- Zustand installé, store vide configuré

- TanStack Query installé, QueryClient configuré

- Sentry React Native initialisé

- TypeScript strict mode + ESLint + Prettier

- Aucun écran fonctionnel

# 6. Admin (Next.js) — Livrables

- Next.js 14 App Router, TypeScript strict

- Layout shell vide (header placeholder, sidebar placeholder)

- TanStack Query — QueryClientProvider configuré

- ESLint + Prettier

- Aucune page fonctionnelle

# 7. Operator (Next.js) — Livrables

- Next.js 14 App Router, TypeScript strict

- Layout shell vide

- TanStack Query configuré

- WebSocket client stub (connexion non fonctionnelle, structure prête)

- ESLint + Prettier

- Aucune page fonctionnelle

# 8. Infrastructure Locale

## docker-compose.yml

- PostgreSQL 16  —  port 5432, credentials via .env

- Redis 7  —  port 6379

## .env.example — Variables attendues

| DATABASE_URL | postgresql://user:pass@localhost:5432/brateat |
| --- | --- |

| REDIS_URL | redis://localhost:6379 |
| --- | --- |

| STRIPE_SECRET_KEY | sk_test_PLACEHOLDER |
| --- | --- |

| STRIPE_WEBHOOK_SECRET | whsec_PLACEHOLDER |
| --- | --- |

| SENTRY_DSN_BACKEND | https://PLACEHOLDER@sentry.io/xxx |
| --- | --- |

| SENTRY_DSN_MOBILE | https://PLACEHOLDER@sentry.io/xxx |
| --- | --- |

| JWT_SECRET | change-me-in-production |
| --- | --- |

| NODE_ENV | development |
| --- | --- |

| PORT | 3000 |
| --- | --- |

# 9. CI GitHub Actions

Le pipeline CI s'exécute sur chaque push et pull request. Jobs requis :

- lint  —  ESLint sur tous les packages via Turborepo

- typecheck  —  tsc --noEmit sur tous les packages

- build  —  build de tous les packages

Turborepo parallélise les jobs et met en cache les résultats. Un package non modifié ne sera pas recompilé.

# 10. Critères d'Acceptation

La Phase 1 est terminée quand toutes ces commandes passent sans erreur :

- pnpm install  —  installe tout depuis la racine sans erreur

- docker-compose up  —  PostgreSQL + Redis démarrent

- cd backend && pnpm start:dev  —  NestJS démarre

- GET /health  →  { status: "ok", timestamp: "..." }

- cd apps/mobile && pnpm start  —  Metro démarre

- cd apps/admin && pnpm dev  —  Next.js démarre

- cd apps/operator && pnpm dev  —  Next.js démarre

- tsc --noEmit  —  passe sur tous les packages sans erreur TypeScript

- ESLint  —  passe sur tous les packages sans erreur

- CI GitHub Actions  —  passe au vert

# 11. Documentation Obligatoire Après Phase 1

ENGINEERING_MANUAL.md doit être mis à jour avec :

- Structure complète du monorepo (chaque dossier expliqué)

- Flux de démarrage de chaque app (commande → processus → port)

- Liste complète des variables d'environnement et leur rôle

- Explication du pipeline Turborepo (quels packages dépendent de quels)

- Comment démarrer l'environnement local de zéro

- Ports utilisés par chaque service

TASK_SUMMARY.md doit être créé avec le résumé complet de la Phase 1.

Rappel : Si ENGINEERING_MANUAL.md n'est pas mis à jour avec des références de code précises (fichier + numéros de ligne), la tâche n'est pas terminée.

# 12. Ce que la Phase 1 Ne Fait Pas

La Phase 1 ne contient strictement aucun des éléments suivants :

- Aucune table de base de données

- Aucun module auth

- Aucun modèle utilisateur

- Aucune logique de commande

- Aucune connexion WebSocket fonctionnelle

- Aucun appel Stripe

- Aucune logique Flaix

Ces éléments arrivent dans les phases suivantes, dans l'ordre défini dans ROADMAP.md.

# 13. Règles Agents — Rappel

| Agent | Rôle | Contrainte principale |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | Architecte principal, génère les modules backend un par un | Lire /brain avant chaque tâche. Mettre à jour ENGINEERING_MANUAL.md. |
| Codex | Audit, review, génération de tests et utilitaires répétitifs | Ne pas modifier la logique produit ni les flows critiques. |
| Cursor | Itération UI/UX frontend, polishing, refactors locaux | Ne pas toucher à l'architecture backend. |

# 14. Planning — 14 Semaines

| # | Phase | Durée estimée |
| --- | --- | --- |
| 1 | Foundation (monorepo, setup) | 3-4 jours |
| 2 | Auth + Organizations | 1 semaine |
| 3 | Events, Venues, Suppliers | 1 semaine |
| 4 | Products, Categories, Stock | 1 semaine |
| 5 | Cart, Checkout, Stripe Connect | 1.5 semaines |
| 6 | Orders + Realtime + Outbox | 2 semaines |
| 7 | Slots + Flaix Foundation | 1.5 semaines |
| 8 | Dashboards + Public Screens | 1.5 semaines |
| 9 | CMS basique + Feature Flags | 1 semaine |
| 10 | QA, Rush tests, Déploiement | 1.5 semaines |
|  | TOTAL | 14 semaines (~3.5 mois) |

END OF PHASE 1 BRIEF