BRAT EAT

PHASE 2 - AUTH + ORGANIZATIONS

Technical Brief for Claude Code & Codex  |  25/05/2026

| Date | Statut | Tests | Prochaine etape |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/05/2026 | Terminee | 8/8 OK | Phase 3 - Events / Venues |

# 1. OBJECTIF DE LA PHASE 2

Phase 2 pose les fondations de securite de toute l'application. Elle produit le systeme d'authentification JWT complet, le modele utilisateur, les organisations multi-tenant et les guards reutilisables par toutes les phases suivantes.

Regle absolue : aucune route metier n'est accessible sans JWT valide apres cette phase.

# 2. CE QUI A ETE CONSTRUIT

## 2.1  Base de donnees - Prisma 6

4 tables creees via migration SQL explicite :

- users - id, email (unique), password_hash, display_name, phone?, global_role, is_active

- organizations - id, name, slug (unique), status, settings (JSONB)

- organization_members - userId + organizationId (paire unique) + orgRole

- refresh_tokens - userId, token_hash SHA-256, expires_at (1 row = 1 session active)

## 2.2  Auth Module - 5 endpoints

| Endpoint | Reponse |
| --- | --- |
| POST /api/v1/auth/register | { user, accessToken, refreshToken } |
| POST /api/v1/auth/login | { user, accessToken, refreshToken } |
| POST /api/v1/auth/refresh | { accessToken, refreshToken } |
| POST /api/v1/auth/logout | 204 No Content |
| GET /api/v1/auth/me | SafeUser (JWT requis) |

## 2.3  Organizations Module - 3 endpoints

| Endpoint | Reponse |
| --- | --- |
| POST /api/v1/organizations | Cree org + createur ORG_ADMIN (transaction) |
| GET /api/v1/organizations/:id | Detail org (membres uniquement) |
| POST /api/v1/organizations/:id/members | Ajoute membre (ORG_ADMIN only) |

## 2.4  Guards et decorateurs reutilisables

- JwtAuthGuard - verifie et decode le JWT Bearer

- RolesGuard - verifie le GlobalRole depuis le payload JWT

- @CurrentUser() - injecte JwtPayload dans le parametre controller

- @Roles(GlobalRole.SUPER_ADMIN) - decorateur pour routes super admin

# 3. DECISIONS D'ARCHITECTURE

| ORM | Prisma 6 - type-safety + migrations SQL explicites |
| --- | --- |
| Hachage password | argon2 (resistant GPU, recommande OWASP) - pas bcrypt |
| Refresh token | Stocke en SHA-256 en base - jamais le token brut |
| Rotation | Systematique - un token ne peut etre utilise qu'une fois |
| Login securise | Meme message erreur email inconnu ET mauvais mdp |
| Transaction org | Creation org + membership dans 1 transaction Prisma |
| PrismaModule | @Global() - PrismaService dispo partout sans re-import |
| SafeUser | passwordHash exclu de TOUS les retours publics |
| Durees tokens | Access : 15 min ¦ Refresh : 7 jours |

# 4. FICHIERS CREES (24 fichiers)

Schema et migration :

backend/prisma/schema.prisma

backend/prisma/migrations/20260525_phase2_auth_organizations/migration.sql

Infrastructure base de donnees :

backend/src/database/prisma.service.ts

backend/src/database/prisma.module.ts

Common (guards, decorateurs, enums) :

backend/src/common/enums/role.enum.ts

backend/src/common/decorators/current-user.decorator.ts

backend/src/common/decorators/roles.decorator.ts

backend/src/common/guards/jwt-auth.guard.ts

backend/src/common/guards/roles.guard.ts

Module Users :

backend/src/modules/users/users.service.ts

backend/src/modules/users/users.module.ts

Module Auth (+ 8 tests) :

backend/src/modules/auth/dto/register.dto.ts

backend/src/modules/auth/dto/login.dto.ts

backend/src/modules/auth/dto/refresh.dto.ts

backend/src/modules/auth/strategies/jwt.strategy.ts

backend/src/modules/auth/auth.service.ts

backend/src/modules/auth/auth.controller.ts

backend/src/modules/auth/auth.module.ts

backend/src/modules/auth/auth.service.spec.ts  <- 8 tests unitaires

Module Organizations :

backend/src/modules/organizations/dto/create-organization.dto.ts

backend/src/modules/organizations/dto/add-member.dto.ts

backend/src/modules/organizations/organizations.service.ts

backend/src/modules/organizations/organizations.controller.ts

backend/src/modules/organizations/organizations.module.ts

# 5. REFERENCES CODE CRITIQUES

| Fichier:ligne | Role |
| --- | --- |
| auth.service.ts:72 | login() - flux principal d'authentification |
| auth.service.ts:156 | generateTokens() - creation access + refresh token |
| auth.service.ts:184 | hashToken() - SHA-256 du refresh token avant stockage |
| users.service.ts : toSafeUser() | Exclut passwordHash de tous les retours publics |
| roles.guard.ts : canActivate() | Verifie GlobalRole depuis metadata @Roles() |

# 6. TESTS - 8 TESTS UNITAIRES

- register : cree user + retourne tokens

- register : ConflictException si email deja pris

- login : retourne tokens si credentials valides

- login : UnauthorizedException si email inconnu

- login : UnauthorizedException si mauvais mot de passe

- login : meme message email inconnu vs mauvais mdp (pas d'enumeration)

- login : UnauthorizedException si compte inactif

- logout : idempotent (pas d'erreur si token introuvable)

Commande : cd backend && pnpm test

# 7. TEST MANUEL

Prerequis : docker-compose up -d + cd backend && pnpm db:migrate

curl -X POST http://localhost:3000/api/v1/auth/register \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"email":"test@example.com","password":"password123","displayName":"Test"}'

curl -X POST http://localhost:3000/api/v1/auth/login \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"email":"test@example.com","password":"password123"}'

curl http://localhost:3000/api/v1/auth/me -H "Authorization: Bearer TOKEN"

# 8. RISQUES

NE PAS MODIFIER sans validation :

- generateTokens() - modification invalide toutes les sessions actives en production

- toSafeUser() - garantit que passwordHash ne fuite jamais dans les reponses

- prisma.service.ts onModuleDestroy - risque de connexions non fermees si supprime

ATTENTION :

- pnpm db:migrate doit etre execute apres docker-compose up

- argon2 compile du code natif sur Windows : Visual Studio Build Tools requis

- Pas de rate limiting sur /auth/login en Phase 2 - a ajouter Phase 10 (QA)

# 9. FICHIERS DE SUIVI

| Fichier | Contenu ajoute | Statut |
| --- | --- | --- |
| TASK_SUMMARY.md | Entree Phase 2 complete | OK |
| ENGINEERING_MANUAL.md | Section Phase 2 + refs fichier:ligne | OK |
| DEVELOPMENT_LOG.md | Blocs 2.1 a 2.7 documentes | OK |
| CHANGELOG.md | Entree [0.2.0] | OK |