BRAT EAT

PHASE 3 - EVENTS, VENUES, SUPPLIERS

Technical Brief for Claude Code & Codex  |  25/05/2026

| Date | Statut | Tests | Prochaine etape |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/05/2026 | Terminee | 20/20 OK | Phase 4 - Products & Stock |

# 1. OBJECTIF DE LA PHASE 3

Phase 3 pose le contexte metier d'activation de toute la logique de commande. Sans Venue, Event, Supplier et PickupPoint, les phases 4 (Products) et 5 (Payments) ne peuvent pas fonctionner.

Regle absolue : les commandes (Phase 6) ne peuvent exister que dans le contexte d'un Event ACTIVE.

# 2. CE QUI A ETE CONSTRUIT

## 2.1  Nouveaux modeles Prisma

5 tables creees via migration SQL explicite :

- venues - id, organizationId, name, address, capacity, status (ACTIVE/INACTIVE/ARCHIVED)

- events - id, organizationId, venueId, name, startAt, endAt, status (machine a etats)

- event_suppliers - junction table events <-> suppliers (many-to-many)

- suppliers - id, organizationId, name, description, status, stripeAccountId (nullable Phase 5)

- pickup_points - id, eventId?, supplierId?, name, location, status

## 2.2  Machine a etats EventStatus

| Transition | Regle |
| --- | --- |
| DRAFT -> ACTIVE | Requiert au moins 1 supplier attache |
| ACTIVE -> PAUSED | Pause operationnelle (commandes bloquees) |
| PAUSED -> ACTIVE | Reprise apres pause |
| ACTIVE -> ENDED | Cloture definitive - TERMINAL |
| * -> CANCELLED | Annulation depuis tout etat - TERMINAL |
| ENDED, CANCELLED -> * | BLOQUE - toute modification levee BadRequestException |

## 2.3  Venues Module - 5 endpoints

| Endpoint | Description |
| --- | --- |
| POST /api/v1/organizations/:orgId/venues | Cree un venue (ORG_ADMIN, MANAGER) |
| GET /api/v1/organizations/:orgId/venues | Liste venues de l'org (tous roles) |
| GET /api/v1/organizations/:orgId/venues/:id | Detail venue (tous roles) |
| PATCH .../venues/:id | Mise a jour (ORG_ADMIN, MANAGER) |
| DELETE .../venues/:id | Suppression (ORG_ADMIN only) |

## 2.4  Events Module - 6 endpoints

| Endpoint | Description |
| --- | --- |
| POST /api/v1/organizations/:orgId/events | Cree event (dates, venue, org valides) |
| GET /api/v1/organizations/:orgId/events | Liste events de l'org |
| GET .../events/:id | Detail event + suppliers |
| PATCH .../events/:id | Mise a jour (pas ENDED/CANCELLED) |
| PATCH .../events/:id/status | Transition machine a etats |
| POST .../events/:id/suppliers | Attache supplier a l'event |

## 2.5  Suppliers Module - 5 endpoints

| Endpoint | Description |
| --- | --- |
| POST /api/v1/organizations/:orgId/suppliers | Cree supplier dans l'org |
| GET .../suppliers | Liste suppliers de l'org |
| GET .../suppliers/:id | Detail supplier |
| PATCH .../suppliers/:id | Mise a jour |
| PATCH .../suppliers/:id/status | Change statut (ACTIVE/INACTIVE/SUSPENDED) |

## 2.6  Pickup Points Module - 4 endpoints

| Endpoint | Description |
| --- | --- |
| POST /api/v1/pickup-points | Cree pickup point |
| GET /api/v1/pickup-points | Liste (filtres eventId/supplierId) |
| PATCH /api/v1/pickup-points/:id | Mise a jour |
| DELETE /api/v1/pickup-points/:id | Suppression |

# 3. DECISIONS D'ARCHITECTURE

| requireOrgAccess() | Helper partage entre les 4 services - evite la duplication de la logique de securite |
| --- | --- |
| MANAGE_ROLES | [ORG_ADMIN, MANAGER] pour les ecritures - OPERATOR, MARKETING en lecture seule |
| guardFinalized() | Leve BadRequestException si Event est ENDED ou CANCELLED - protege les etats terminaux |
| validateTransition() | Matrice explicite d'etats - rejette toute transition non autorisee |
| EventSupplier | Junction table avec paire (eventId, supplierId) unique - ConflictException si doublon |
| stripeAccountId | Nullable sur Supplier - rempli en Phase 5 (Stripe Connect) |
| CASCADE org | Supprimer une org supprime venues, events, suppliers, pickup points en cascade |
| RESTRICT venue | ON DELETE RESTRICT sur events.venue_id - impossible de supprimer un venue avec events |
| ParseUUIDPipe | Tous les parametres :id et :orgId valides avec ParseUUIDPipe |

# 4. FICHIERS CREES (27 fichiers)

Schema et migration :

backend/prisma/schema.prisma  (enums + 5 nouveaux modeles)

backend/prisma/migrations/20260525_phase3_events_venues_suppliers/migration.sql

Helper securite commun :

backend/src/common/helpers/require-org-access.ts

Module Venues (5 fichiers) :

backend/src/modules/venues/dto/create-venue.dto.ts

backend/src/modules/venues/dto/update-venue.dto.ts

backend/src/modules/venues/venues.service.ts

backend/src/modules/venues/venues.controller.ts

backend/src/modules/venues/venues.module.ts

Module Suppliers (6 fichiers) :

backend/src/modules/suppliers/dto/create-supplier.dto.ts

backend/src/modules/suppliers/dto/update-supplier.dto.ts

backend/src/modules/suppliers/dto/update-supplier-status.dto.ts

backend/src/modules/suppliers/suppliers.service.ts

backend/src/modules/suppliers/suppliers.controller.ts

backend/src/modules/suppliers/suppliers.module.ts

Module Events (7 fichiers dont tests) :

backend/src/modules/events/dto/create-event.dto.ts

backend/src/modules/events/dto/update-event.dto.ts

backend/src/modules/events/dto/update-event-status.dto.ts

backend/src/modules/events/dto/attach-supplier.dto.ts

backend/src/modules/events/events.service.ts

backend/src/modules/events/events.service.spec.ts  <- 9 tests unitaires

backend/src/modules/events/events.controller.ts

backend/src/modules/events/events.module.ts

Module Pickup Points (5 fichiers) :

backend/src/modules/pickup-points/dto/create-pickup-point.dto.ts

backend/src/modules/pickup-points/dto/update-pickup-point.dto.ts

backend/src/modules/pickup-points/pickup-points.service.ts

backend/src/modules/pickup-points/pickup-points.controller.ts

backend/src/modules/pickup-points/pickup-points.module.ts

# 5. REFERENCES CODE CRITIQUES

| Fichier:ligne | Role |
| --- | --- |
| events.service.ts : guardFinalized() | Leve BadRequestException si event est ENDED ou CANCELLED |
| events.service.ts : validateTransition() | Matrice transitions - rejette les transitions non autorisees |
| events.service.ts : attachSupplier() | Verifie meme org + ConflictException si doublon junction |
| require-org-access.ts : requireOrgAccess() | Leve ForbiddenException si role insuffisant |
| venues.service.ts : create() | Valide que venue.organizationId == orgId du contexte |

# 6. TESTS - 9 TESTS UNITAIRES (events.service.spec.ts)

## create()

- success : cree event avec venue et org valides

- ForbiddenException : utilisateur sans acces a l'org

- NotFoundException : venue introuvable ou hors org

- BadRequestException : endAt <= startAt

## updateStatus()

- success : DRAFT -> ACTIVE

- BadRequestException : transition invalide (ENDED -> ACTIVE rejete)

- BadRequestException : etat terminal CANCELLED bloque toute modification

## attachSupplier()

- success : attache supplier a l'event

- ConflictException : supplier deja attache (doublon junction table)

Total backend : 20 tests passants (11 Phase 2 + 9 Phase 3)

Commande : cd backend && pnpm test

# 7. PREREQUIS PHASE 4

Pour demarrer Phase 4, ces elements doivent exister en base :

- 1 Organization creee (POST /organizations)

- 1 Venue ACTIVE rattache a l'org

- 1 Supplier ACTIVE rattache a l'org

- 1 Event ACTIVE avec le supplier attache (POST .../events/:id/suppliers)

Script de seed recommande : backend/prisma/seed.ts (a creer en Phase 4)

NE PAS MODIFIER sans validation :

- guardFinalized() - protege l'integrite des etats terminaux

- validateTransition() - matrice d'etats metier critique

- Cles etrangeres avec RESTRICT sur events.venue_id

# 8. RISQUES

- Migration Phase 3 doit etre appliquee apres Phase 2 (ordre obligatoire)

- pnpm db:generate requis apres tout changement schema.prisma

- stripeAccountId est vide jusqu'a Phase 5 (Stripe Connect)

- IsOptional doit etre importe de class-validator (pas @nestjs/common)

# 9. FICHIERS DE SUIVI

| Fichier | Contenu ajoute | Statut |
| --- | --- | --- |
| TASK_SUMMARY.md | Entree Phase 3 + Codex Audit Corrections | OK |
| ENGINEERING_MANUAL.md | Section Phase 3 + refs fichier:ligne | OK |
| DEVELOPMENT_LOG.md | Blocs 3.1 a 3.7 documentes | OK |
| CHANGELOG.md | Entrees [0.3.0] et [0.4.0] | OK |
| brain/CODEX_AUDIT_PROMPT.md | Template audit Codex reutilisable | OK |
| brain/audits/.gitkeep | Dossier archive audits cree | OK |