BRAT EAT

PHASE 5 — CART, CHECKOUT, STRIPE CONNECT, ORDERS

Technical Brief for Claude Code & Codex

27/05/2026 (audit fixes 01/06/2026)

# 1. OBJECTIF DE LA PHASE 5

Phase 5 implémente le pipeline complet d'achat customer : Cart → Stripe Checkout → Webhook → Order. C'est le cœur financier de l'application : aucun ordre métier n'existe sans Phase 5.

Sans cette phase, BRAT EAT ne peut pas encaisser de paiements, et donc aucune commande ne peut être confirmée et envoyée à un opérateur.

## Périmètre V1

- 1 cart = 1 supplier (single-vendor — multi-vendor flag OFF)

- Onboarding Stripe Connect Standard pour chaque supplier (KYC géré par Stripe)

- Paiement via Stripe destination charges + application_fee_amount (split marketplace)

- Order créé UNIQUEMENT après payment_intent.succeeded (jamais avant)

- Idempotency à 3 niveaux : Stripe key, webhook event id, payment intent id

# 2. MODÈLES PRISMA AJOUTÉS

## Enums

StripeAccountStatus = NOT_ONBOARDED | PENDING | ACTIVE | RESTRICTED

CartStatus = OPEN | CHECKOUT_PENDING | CONVERTED | EXPIRED | ABANDONED

OrderStatus = PAID | ACCEPTED | PREPARING | READY | PICKED_UP | COMPLETED | CANCELLED | RECOVERED

PaymentStatus = NOT_STARTED | REQUIRES_ACTION | PROCESSING | SUCCEEDED | FAILED | REFUNDED | PARTIALLY_REFUNDED

OrderActorType = SYSTEM | CUSTOMER | OPERATOR | ADMIN | FLAIX

## Models

- Supplier (extended) : stripeAccountId, stripeAccountStatus, stripeChargesEnabled, stripePayoutsEnabled, stripeOnboardedAt

- Cart : userId, eventId, supplierId, pickupPointId, status, paymentIntentId, expiresAt

- CartItem : cartId, productId, quantity, priceSnapshotCents (frozen at checkout)

- Order : publicOrderNumber, userId, organizationId, eventId, venueId, supplierId, pickupPointId, status, paymentStatus, subtotalCents, totalCents

- OrderItem : orderId, productId, productNameSnapshot, unitPriceCentsSnapshot, quantity, lineTotalCents

- Payment : orderId (nullable), stripePaymentIntentId (UNIQUE), status, amountCents, failureReason, rawStripeEvent

- OrderAuditTrail : orderId, actorType, actorId, previousState, nextState, reason, metadata (append-only)

- WebhookEvent : stripeEventId (UNIQUE), eventType, processedAt, rawPayload (idempotency log)

# 3. FLUX COMPLET CUSTOMER → ORDER

1. POST /carts                      → cart OPEN

2. POST /carts/:id/items             → ajouts items (validation stock + statut)

3. PATCH /carts/:id (pickupPointId)  → set pickup

4. POST /carts/:id/checkout          → cart CHECKOUT_PENDING

+ freeze priceSnapshotCents sur chaque item

+ Stripe PaymentIntent (idempotencyKey=cart_<id>)

5. Client → Stripe Elements         → confirm payment

6. Stripe → POST /webhooks/stripe   → payment_intent.succeeded

7. StripeWebhooksService             → dispatch + idempotency

8. OrdersService.createFromPaymentIntent (transaction unique) :

- Cart → CONVERTED

- Order créé (status PAID, public_order_number BE-XXXXXXXX)

- OrderItems créés avec SNAPSHOTS depuis CartItem.priceSnapshotCents

- Payment upsert (handles retry après FAILED)

- OrderAuditTrail : null → PAID, actor=SYSTEM

- Stock décrémenté atomiquement (WHERE quantity >= item.quantity)

# 4. GARANTIES CRITIQUES

## Idempotency (3 niveaux)

- Stripe idempotencyKey = cart_<cartId> → un cart = 1 PaymentIntent unique

- webhook_events.stripeEventId UNIQUE → duplicate deliveries skip

- payments.stripePaymentIntentId UNIQUE → second call retourne l'Order existant via Payment.upsert

## Cohérence financière (P1 audit 01/06)

- priceSnapshotCents frozen sur chaque CartItem au checkout

- Order.totalCents calculé depuis ces snapshots (jamais depuis Product.price live)

- Vérification défensive : si subtotal != intent.amount → ConflictException, refus de créer l'Order

## Anti-oversell stock (P1 audit 01/06)

- Décrémentation atomique : tx.stock.updateMany({ where: { quantity: { gte: item.quantity } } })

- Si updateMany.count === 0 → ConflictException + rollback transaction (rien créé)

- Garanti race-safe : 2 transactions concurrentes ne peuvent pas faire passer quantity en négatif

## Retry après échec (P1 audit 01/06)

- Payment.upsert au lieu de Payment.create dans createFromPaymentIntent

- Si webhook payment_failed a déjà créé une row Payment FAILED, le webhook succeeded la met à jour proprement (pas de P2002)

# 5. STRIPE CONNECT — ONBOARDING SUPPLIER

## Endpoints

POST /organizations/:orgId/suppliers/:id/stripe/onboarding-link

GET  /organizations/:orgId/suppliers/:id/stripe/status

## Flux

- createOnboardingLink : crée Stripe Account si absent + retourne AccountLink URL one-shot

- refreshStripeStatus : pull live l'état Stripe, mirror sur Supplier (chargesEnabled, payoutsEnabled, status)

- Webhook account.updated met à jour les mêmes champs automatiquement

## Status mapping

- ACTIVE = charges_enabled && payouts_enabled

- RESTRICTED = details_submitted mais capabilities manquantes (action supplier requise)

- PENDING = onboarding incomplet

# 6. CONFIGURATION ENV

STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_...

STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_...

STRIPE_API_VERSION=2024-12-18.acacia

STRIPE_PLATFORM_FEE_BPS=500          # 5% commission

STRIPE_CONNECT_RETURN_URL=...

STRIPE_CONNECT_REFRESH_URL=...

# 7. TESTS LIVRÉS

- cart.service.spec.ts : 13 tests (create, addItem, checkout, idempotency, ownership, price freeze)

- orders.service.spec.ts : 9 tests (createFromPaymentIntent, idempotency, oversell guard, divergence guard, payment upsert)

- stripe-webhooks.service.spec.ts : 4 tests (dispatch, idempotency, account.updated)

- Total backend Phase 5 (cumulatif) : 94 tests

# 8. WIRING CRITIQUE (main.ts)

bodyParser: false               // Nest default OFF

app.use('/webhooks/stripe', raw({ type: 'application/json' }))  // raw body avant json

app.use(json({ limit: '1mb' }))

app.setGlobalPrefix('api/v1', { exclude: ['health', 'webhooks/(.*)'] })

Ordre des middlewares CRITIQUE : raw body sur /webhooks/stripe DOIT être enregistré AVANT json(), sinon la signature Stripe échoue silencieusement (body parsé en JSON avant la vérification).

# 9. POINTS DE VIGILANCE POUR LA SUITE

- Realtime / new_order event NON émis Phase 5 — viendra Phase 6 (Outbox)

- Refunds NON gérés V1 — Phase 9

- Cart sweeper (auto-expire) NON implémenté — Phase 9

- Multi-vendor flag reste OFF V1 — Phase 7+ si activation

- Stock SELECT FOR UPDATE non explicite — décrémentation atomique via WHERE gte suffit pour rush V1